MASTER FORM — Laravel E-Commerce Ultimate (Hybrid Layered Monolith)

1. Thông tin tổng quan dự án

Tên dự án: Laravel E-Commerce Ultimate (Hybrid Layered Monolith)
Mục tiêu: Xây dựng hệ thống Thương mại điện tử “full-featured” theo kiến trúc Layered Monolith; hỗ trợ Hybrid Response (Controller trả View hoặc JSON dựa trên header), đồng thời cung cấp debug log in thẳng ra Console trình duyệt để developer theo dõi flow backend từ frontend.

2. Tech stack & môi trường

- PHP 8.2+

- Laravel 12.x

- MySQL 8.0+ (InnoDB)

- Redis (cache, session, queue)

- Frontend: Blade, Tailwind CSS, Alpine.js (Laravel Breeze)

- Queue monitor (Production): Laravel Horizon

- Bắt buộc cài:

  - spatie/laravel-permission (RBAC)

  - spatie/laravel-activitylog (Audit trail)

  - laravel/breeze (Auth scaffold)

  - (tùy chọn) laravel/horizon, laravel/telescope (dev)

- Dev tools: Laragon, Mailtrap cho dev.

3. Nguyên tắc kiến trúc & coding rules (bắt buộc)

3.1. Layered Monolith

- Presentation Layer (routes/controllers/views): nhận request, ủy thác cho Service, trả Response.

- Service Layer (app/Services): chứa toàn bộ logic nghiệp vụ. Tất cả queries/transaction/locks thực hiện tại đây.

- Data Layer (Eloquent Models trong app/Models): mapping DB; Service gọi trực tiếp Eloquent (KHÔNG dùng Repository Pattern).

- Infrastructure: queues, cache, storage, logging.

3.2. Controller Pattern — Hybrid Response (bắt buộc)

- Controller không chứa logic nghiệp vụ. Controller chỉ:

  - nhận Request,

  - gọi Service tương ứng,

  - tạo debug metadata,

  - trả JSON nếu client yêu cầu (wantsJson / Accept header), hoặc trả View với biến server_debug.

- Mẫu bắt buộc (php):

public function index(Request $request, ProductService $service)

{

$data = $service->listing($request->all());

$debug = ['module'=>'Product','action'=>'List','count'=>$data->count(),'filters'=>$request->all()];

if ($request->wantsJson()) {

return response()->json(['success'=>true,'data'=>$data,'debug'=>$debug]);

}

return view('products.index', ['products'=>$data, 'server_debug'=>$debug]);

}

(Áp dụng tương tự cho show/create/store/update/delete).

3.3. View & Console Debug Pattern

- Trong resources/views/layouts/app.blade.php (hoặc layout chính), luôn chèn script check server_debug cuối </body>:

@if(isset($server_debug))

<script>

console.group("%c SERVER RESPONSE DEBUG ", "color: white; background: #f05252; font-weight: bold; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;");

console.log("Module:", {!! json_encode($server_debug['module'] ?? 'N/A') !!});

console.log("Action:", {!! json_encode($server_debug['action'] ?? 'N/A') !!});

console.log("Payload Summary:", @json($server_debug));

console.groupEnd();

</script>

@endif

- Script phải in dưới dạng console.group và hiển thị thông tin hữu ích (module, action, payload summary).

3.4. Service Pattern

- Tất cả logic nằm trong app/Services/*Service.php (ProductService, CartService, OrderService, UserService, AdminService, v.v.).

- Không dùng Repository layer trung gian.

- Service có thể gọi model Eloquent, dispatch job, sử dụng transactions, lockForUpdate, v.v.

4. Database schema (migrations) — Modules A → K

Ghi chú: khai báo cột kèm kiểu, index, foreign keys, JSON nơi cần thiết. Tất cả bảng dùng timestamps().

Module A — Users & Auth

- users:

  - id (bigIncrements)

  - name (string)

  - email (string, unique)

  - email_verified_at (timestamp nullable)

  - password (string)

  - phone (string nullable)

  - avatar (string nullable)

  - status (enum: 'active','inactive','banned' — default 'active')

  - remember_token, timestamps

- addresses:

  - id, user_id (fk users), full_name, phone, address_line1, address_line2 (nullable), city, state, country, postal_code (nullable), is_default (boolean)

Module B/C — Catalog (Categories & Products)

- categories:

  - id, name, slug (unique), parent_id (nullable FK self), description (text nullable), timestamps

- products:

  - id, category_id (fk), sku (string unique), name, slug (unique), description (longText nullable), price (decimal 12,2), cost_price (decimal 12,2 nullable), quantity (int unsigned), weight (decimal 8,3 nullable), status enum('active','draft'), metadata json nullable, timestamps

- product_images:

  - id, product_id, path, alt (nullable), sort_order (int default 0), timestamps

Module D — Cart (hybrid persistence)

- cart_items:

  - id, session_id (string nullable), user_id (fk nullable), product_id (fk), quantity (int), created_at/updated_at

  - Logic: cho phép session-based guest hoặc user-based; khi user login -> merge session->user.

Module F/G/H — Orders & Fulfillment

- orders:

  - id, order_number (string unique, format ORD{Ymd}{rand}), user_id (fk), status enum('pending','paid','processing','shipped','completed','cancelled','refunded'), total_amount decimal, shipping_amount decimal, payment_method string, shipping_address json (snapshot), billing_address json, metadata json, timestamps

- order_items:

  - id, order_id (fk), product_id, product_snapshot json (name, slug, sku, image, price at order), unit_price decimal, quantity int, subtotal decimal

- payments:

  - id, order_id, amount decimal, method enum('cod','banking','card','wallet'), status enum('pending','success','failed','refunded'), payload json, timestamps

- shipments:

  - id, order_id, carrier string, tracking_number string nullable, status enum('pending','shipped','in_transit','delivered','returned'), cost decimal, payload json, timestamps

Module I — Marketing

- coupons:

  - id, code (string unique), type enum('percent','fixed'), value decimal, min_order_amount decimal nullable, usage_limit int nullable, used_count int default 0, starts_at datetime nullable, ends_at datetime nullable, metadata json nullable

Module K — System / Others

- activity_log (use Spatie default migration)

- jobs, failed_jobs (Laravel default)

- (Optional) settings table (key,value json) để cấu hình hệ thống.

MODULE N — ADVANCED SEARCH ENGINE

(Phụ thuộc Module C - Products)

1. Mục tiêu

Xây dựng trang tìm kiếm chuyên sâu, không chỉ lọc sản phẩm mà còn lưu lại hành vi người dùng (search terms) để phục vụ Marketing/Analytics và gợi ý từ khóa (Autocomplete).

2. Công việc

- Database Migration (search_logs):

  - id, user_id (nullable), session_id (string), keyword (string), results_count (int), ip_address, user_agent, created_at.

  - Mục đích: Tracking xu hướng tìm kiếm và "Zero result searches" (từ khóa không ra kết quả) để nhập hàng.

- Service Layer (SearchService):

  - search(string $keyword, array $filters): Tái sử dụng hoặc mở rộng logic của ProductService.

  - logSearch(string $keyword, int $count): Ghi log bắt đồng bộ (dispatch job hoặc ghi thẳng nếu traffic thấp).

  - getTrendingKeywords(): Truy vấn bảng search_logs để lấy top từ khóa (cache Redis).

  - getSuggestions(string $partial): Trả về danh sách tên sản phẩm khớp lệnh like %...% cho Autocomplete.

- Controller (SearchController):

  - Áp dụng đúng mẫu Hybrid Response.

  - Trả về JSON cho Autocomplete (Ajax).

  - Trả về View cho trang kết quả tìm kiếm đầy đủ.

- UI/UX (Frontend):

  - Search Page (/search?q=...): Grid sản phẩm, Sidebar filter (giống Category page nhưng giữ nguyên query string), thông báo "Không tìm thấy" kèm gợi ý sản phẩm khác.

  - Live Search Component (Alpine.js): Dropdown gợi ý ngay khi gõ vào thanh header.

3. Output

- Trang kết quả tìm kiếm hoạt động.

- Hệ thống tracking từ khóa (biết khách hàng đang tìm gì).

- API/Ajax cho Live Search suggestions.

5. Models & Mối quan hệ chính (tóm tắt)

- User hasMany Address, hasMany Order, hasMany CartItem (if user carts stored DB).

- Category hasMany Product, belongsTo Category (parent)

- Product belongsTo Category, hasMany ProductImage, hasMany OrderItem

- CartItem belongsTo User (nullable) và belongsTo Product

- Order belongsTo User, hasMany OrderItem, hasMany Payment, hasMany Shipment

- Coupon hasMany Order (via pivot or order.coupon_code in metadata)

6. Business logic chi tiết (Service Layer)

Mỗi item dưới đây là yêu cầu bắt buộc cho service tương ứng.

6.1 ProductService

- listing(array $filters):

  - hỗ trợ filter: category, price_from, price_to, q (search), status

  - sort: price, created_at, name

  - pagination: per_page param

- create(array $data) / update(int $id, array $data):

  - luôn dùng DB transaction: lưu product, lưu images (disk storage), cập nhật metadata

- find($id) trả product với images, category.

- trả về Eloquent Collection / Paginator (để controller có thể count và view/JSON).

6.2 CartService (RẤT QUAN TRỌNG)

- addToCart($sessionIdOrUser, $productId, $qty):

  - check sản phẩm tồn kho đủ (quantity > 0 && stock >= requested)

  - nếu guest: lưu session_id => cart_items

  - nếu user: lưu user_id => cart_items

- getCart($sessionIdOrUser):

  - load relation product tươi (fresh) để tránh giá ảo

  - compute totals (subtotal, totalQty)

- mergeCart($sessionId, $userId):

  - khi user đăng nhập: merge items session->user:

    - combine quantities, cap bởi tồn kho

    - xóa items session sau merge

- clearCart($userIdOrSessionId), removeItem($cartItemId).

6.3 OrderService (CRITICAL — transactional & concurrency-safe)

- placeOrder(User $user, array $checkoutPayload):

  - DB::beginTransaction()

  - For each order item: select product with forUpdate() (lockForUpdate)

  - If stock insufficient -> rollback + throw InsufficientStockException

  - Deduct stock, create Order, create OrderItems (store product_snapshot), create Payment record

  - Commit

  - Ensure idempotency (use idempotency key in payload or dedupe by cart snapshot hash) để chống duplicate order (re-submit).

- Trường hợp lỗi -> rollback -> trả lỗi rõ ràng để controller/consumer xử lý.

6.4 PaymentService

- xử lý ghi nhận result từ third-party; cập nhật payments.status và orders.status.

6.5 AdminService

- Các action quản trị tái sử dụng ProductService/OrderService; controllers admin chỉ chịu trách nhiệm view/response.

7. Controllers & Routes

7.1 Quy ước route

- Web routes (views): / , /products, /cart, /checkout, /orders, /admin/...

- API/Ajax: cùng controller hoặc route group /api/* — nhưng controller vẫn dùng pattern hybrid (wantsJson kiểm tra).

- Middleware:

  - auth: auth

  - admin: role:admin (spatie/permission)

7.2 Mẫu Controller (Store action — idempotent skeleton)

public function placeOrder(Request $request, OrderService $orderService)

{

$payload = $request->all();

$user = $request->user();

try {

$order = $orderService->placeOrder($user, $payload);

$debug = ['module'=>'Order','action'=>'Place','order_id'=>$order->id];

if ($request->wantsJson()) {

return response()->json(['success'=>true,'order_id'=>$order->id,'debug'=>$debug]);

}

return redirect()->route('checkout.thankyou', $order->id)->with('server_debug', $debug);

} catch (\Exception $e) {

// handle error

if ($request->wantsJson()) {

return response()->json(['success'=>false,'message'=>$e->getMessage()], 422);

}

return back()->withErrors($e->getMessage());

}

}

8. Layout debug script (chi tiết để dev chèn)

File: resources/views/layouts/app.blade.php (cuối body)

@if(session()->has('server_debug') || isset($server_debug))

@php

$debug = session('server_debug') ?? $server_debug;

@endphp

<script>

(function(d){

try {

console.group("%c SERVER RESPONSE DEBUG ", "color: white; background: #f05252; font-weight: bold; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;");

console.log("Module:", {!! json_encode($debug['module'] ?? 'N/A') !!});

console.log("Action:", {!! json_encode($debug['action'] ?? 'N/A') !!});

console.log("Payload Summary:", @json($debug));

console.groupEnd();

} catch(e) {

console.warn('Server debug print failed', e);

}

})(document);

</script>

@endif

Lưu ý: nếu muốn debug phức tạp hơn (stack traces), cấu hình environment chỉ in debug khi app.debug = true hoặc chèn check config('app.env') !== 'production'.

9. Migration & seeding notes (deliverable)

- Tạo migration cho tất cả bảng nêu trên, có index phù hợp (sku unique, email unique, order_number index).

- Tạo seeders: roles (admin, customer), demo admin user, sample categories, sample products (khoảng 20 sản phẩm).

- Thêm factories cho Product, User, Order để test.

10. Execution plan & checklist (Bước-by-Bước triển khai)

Bước 1 — Project setup

- khởi tạo Laravel 12 project

- cấu hình .env (DB, Redis)

- cài: laravel/breeze, spatie/permission, spatie/activitylog, horizon (prod)

- commit initial scaffold

Bước 2 — Layout & Debug

- tạo resources/views/layouts/app.blade.php với console debug script

- test: tạo route returns view with server_debug để kiểm tra console

Bước 3 — Migrations & Models

- viết migrations cho tất cả tables (A–K)

- generate models & relationships

Bước 4 — Services (core)

- scaffold app/Services/ProductService.php, CartService.php, OrderService.php

- implement methods cơ bản: listing, create/update (transaction), addToCart, mergeCart, placeOrder (transaction + lockForUpdate + idempotency)

Bước 5 — Controllers

- scaffold controllers cho Product, Cart, Checkout, Order, Admin.

- đảm bảo pattern Hybrid Response (wantsJson check)

Bước 6 — Routes, Middleware

- cấu hình web + admin route group

- apply spatie roles middleware

Bước 7 — Tests

- unit tests cho services (product listing, cart merge, placeOrder race condition)

- feature tests cho Controller hybrid responses (view vs JSON)

Bước 8 — Deployment

- cấu hình queue, redis, horizon, storage, backups.

11. Các rủi ro / lưu ý thiết kế & đề xuất

- Race condition: bắt buộc lockForUpdate trong placeOrder; test concurrency.

- Idempotency: client nên gửi idempotency_key khi gửi request đặt hàng qua API; server phải lưu key tạm và từ chối duplicate.

- Cart strategy: bạn có 2 lựa chọn: (A) session/redis-only (nhanh, không lưu DB) + chuyển sang DB khi cần; (B) lưu DB cart_items để dễ merge/quản lý — đề xuất: dùng session + db cart_items hybrid như spec (cart_items table có session_id + user_id).

- Sensitive logs: console debug không log thông tin nhạy cảm (passwords, payment full data). Chỉ log id, summary, counts, non-sensitive metadata.

- Production: disable server_debug logs trên production (check env).

- Scale: nếu traffic lớn, xem xét split read replicas, cache sản phẩm hot, pagination hiệu quả.

12. Tài liệu mẫu / snippets bàn giao cho dev

- Bao gồm: migrations SQL, model classes skeleton, service class skeleton, controller skeleton, layout blade debug script, env sample, seeder sample.

- (Tôi có thể generate skeletons/migration snippets tiếp theo nếu bạn muốn — lần này tôi đã gộp spec toàn bộ.)

14. UI/UX SPECIFICATION (FULL FRONTEND & ADMIN INTERFACE)

14.1 Nguyên tắc chung UI

- Giao diện sử dụng: Blade Templates + Tailwind CSS + Alpine.js

- Layout chung: layouts/app.blade.php

- Có header, footer cố định; responsive mobile-first

- Dark mode optional

- Tối ưu SEO: metadata, breadcrumb, open graph

- Tối ưu UX: focus states, loading indicator, thông báo lỗi/validation (Alpine.js)

- Console debug không hiển thị trên UI (chỉ in lên Developer Console)

14.2 FRONTEND PAGES (Website khách hàng)

1. Homepage (/)

Thành phần UI:

- Header (logo, menu, search box, user menu, cart icon)

- Hero banner

- Danh mục nổi bật (Categories grid)

- Flash sale / Featured products

- Latest products

- Footer

2. Product Listing / Category Page (/products, /category/{slug})

UI yêu cầu:

- Breadcrumb

- Sidebar filter:

  - Category tree

  - Price slider

  - Sort (price asc/desc, name asc/desc)

  - Status: active

- Product grid 3–4 columns

- Pagination

- Add-to-cart nhanh (AJAX JSON)

3. Product Detail Page (/product/{slug})

UI yêu cầu:

- Product image gallery

- Title, SKU, rating (fake hoặc dynamic)

- Giá – giá ưu đãi (nếu có)

- Stock status

- Mô tả chi tiết (tab mô tả / đánh giá)

- Nút Add-to-cart

- Gợi ý sản phẩm liên quan

4. Cart Page (/cart)

UI yêu cầu:

- Danh sách cart items (ảnh, tên, giá, số lượng + nút +/-)

- Tính tiền: subtotal, shipping (placeholder), total

- Nút Checkout

- AJAX update cart quantity

- Khi login → Cart merged → reload UI

5. Checkout Page (/checkout)

UI yêu cầu:

- Lấy dữ liệu Address (address book)

- Form nhập địa chỉ mới

- Lựa chọn phương thức thanh toán: COD / Banking / Card / Wallet

- Review order items

- Apply coupon

- Nút Place Order → gọi OrderService + chuyển trang cảm ơn

6. Order Success (/checkout/thankyou/{order_id})

UI yêu cầu:

- Mã đơn hàng, trạng thái

- Tổng tiền, items

- Button: Xem đơn hàng

7. Customer Dashboard (/account/*)

UI bao gồm:

- Dashboard

- Orders list

- Order detail

- Address book

- Profile edit

- Change password

- Logout

14.3 ADMIN PANEL UI (dùng Blade + Tailwind + Alpine, không dùng Vue/React)

Admin Layout (admin/layouts/app.blade.php)

- Sidebar trái (modules)

- Header với user avatar

- Content area

- Toast notifications

- Bảng, modals, filters, pagination

14.3.1 Admin Modules UI Screens

A. Dashboard

- Tổng quan:

  - Tổng đơn hàng

  - Doanh thu hôm nay / tháng

  - Sản phẩm sắp hết hàng

  - Đơn hàng đang chờ xử lý

B. Users Management

- List users (table)

- Filter: role, status

- Edit user

- Assign roles (spatie/permission)

- View activity logs

C. Category Management

- List categories

- Create / Update / Delete

- Tree view categories

D. Product Management

- List + filter: category, status

- Create/Edit form:

  - Name

  - SKU

  - Category

  - Price & cost

  - Stock

  - Description

  - Gallery upload (multiple images)

  - Metadata editor (JSON editor optional)

E. Coupon Management

- List

- Create / Edit coupon

- Apply rules

F. Orders Management

- List orders (pending/paid/shipped/...)

- Filter theo trạng thái

- Order detail view:

  - Items

  - Payment info

  - Shipment info

  - Update status

G. Settings (optional)

- Site configuration

- Payment settings

- Shipping settings

14.4 COMPONENTS (UI REUSABLE - bắt buộc trong dự án)

Các component Blade tái sử dụng:

- <x-input>

- <x-button>

- <x-alert>

- <x-modal>

- <x-table>

- <x-breadcrumb>

- <x-pagination>

- <x-card-product>

- <x-product-grid>

- <x-toast>

- <x-loading-indicator>

14.5 WIREFRAME SUMMARY (bản tóm tắt cấu trúc UI)

Nếu bạn muốn tôi có thể vẽ wireframe bằng ASCII hoặc xuất file PNG — nhưng tóm tắt như sau:

Homepage

[ Header ]

[ Banner ]

[ Featured Categories ]

[ Flash Sale ]

[ Latest Products Grid ]

[ Footer ]

Product Detail

[ Image Gallery | Basic Info Box ]

[ Tabs: Description | Reviews ]

[ Related Products Grid ]

Cart

[ Item List ]       [ Summary Box ]

Checkout

[ Address Form ]

[ Shipping ]

[ Payment Method ]

[ Order Review ]

Admin Dashboard

[Sidebar] [Header]

----------------------

| Metrics Cards      |

| Charts (sales)     |

| Recent Orders      |

----------------------

MODULE 0 — PROJECT FOUNDATION

(Setup chung, các team khác phụ thuộc nhưng không chồng chéo)

Mục tiêu

Thiết lập nền tảng dự án Laravel E-Commerce Ultimate.

Nội dung phải triển khai

- Khởi tạo Laravel 12

- Cài Breeze (Auth), Tailwind, Alpine.js

- Cài spatie/permission, spatie/activitylog

- Tạo layout app.blade.php + Console Debug Script

- Cấu trúc thư mục backend & frontend (Services/Controllers/Views/Models)

- Cấu hình Redis (cache, session, queue)

- Horizon (prod), Telescope (dev)

- Chuẩn hóa route groups (Web/API/Admin)

Output

- Hoàn thành base project

- Layout & Debug Script hoạt động

- roles: admin, customer

- admin user default

MODULE A — USERS & AUTHENTICATION

(Team A có thể làm độc lập sau Module 0)

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống User, đăng nhập, phân quyền, địa chỉ người dùng.

Công việc

- Migration:

  - users

  - addresses

- Models & Relationship

- Auth Controllers từ Breeze

- UserService:

  - updateProfile

  - updatePassword

  - manageAddresses

- UI:

  - Login/Register

  - Account dashboard

  - Address book CRUD

- Admin:

  - User list

  - Assign roles

  - View logs

Output

User hệ thống hoạt động đầy đủ + RBAC.

MODULE B — CATEGORIES

(Độc lập hoàn toàn; có thể triển khai song song với Module C)

Mục tiêu

Hệ thống danh mục (tree structure).

Công việc

- Migration categories

- Category model

- CategoryService (CRUD, nested tree)

- Controllers (Hybrid)

- UI:

  - Admin category list + create/edit

  - Frontend category navigation (menu + sidebar filter)

Output

Danh mục sản phẩm hoàn chỉnh.

MODULE C — PRODUCTS

(Phụ thuộc Module B nhưng làm độc lập được)

Mục tiêu

Xây dựng sản phẩm và ảnh sản phẩm.

Công việc

- Migrations:

  - products

  - product_images

- ProductService:

  - listing (filter, sort, pagination)

  - create/update (transaction + images)

- Controllers (Hybrid)

- UI:

  - Product list

  - Product detail

  - Admin product CRUD

  - Upload gallery

Output

Hệ thống sản phẩm hoạt động đầy đủ.

MODULE D — CART (Hybrid Session + User Cart)

(Phụ thuộc Modules A, C nhưng độc lập logic)

Mục tiêu

Giỏ hàng lưu bằng session_id và user_id, hỗ trợ merge khi login.

Công việc

- Migration cart_items

- CartService:

  - addToCart

  - updateQty

  - removeItem

  - mergeCart(session → user)

  - getCart (load product)

- Controllers (Hybrid)

- UI:

  - Cart page

  - Header cart icon (Ajax count)

  - Add-to-cart Ajax JSON

Output

Giỏ hàng mềm dẻo (guest + user) hoạt động chính xác.

MODULE E — CHECKOUT

(Phụ thuộc D và A)

Mục tiêu

Thu thập địa chỉ, phương thức thanh toán, review đơn hàng trước khi đặt.

Công việc

- CheckoutController (Hybrid)

- ReviewCartService (hoặc dùng CartService)

- UI:

  - checkout page

  - address selector

  - payment selector

  - apply coupon (nếu có)

Output

Giao diện checkout đầy đủ.

MODULE F — ORDER PLACEMENT (CRITICAL)

(Độc lập logic; phụ thuộc A, C, D)

Mục tiêu

Implement OrderService với transaction + lockForUpdate + idempotency.

Công việc

- Migrations:

  - orders

  - order_items

- OrderService:

  - placeOrder()

    - transaction

    - stock lockForUpdate

    - create order + items snapshot

    - clear cart

    - idempotency check

- Controllers (Hybrid)

- UI:

  - Thank you page

  - Order summary

Output

Đặt hàng hoàn chỉnh (chống double-order).

MODULE G — PAYMENTS

(Có thể làm tối thiểu để demo)

Mục tiêu

Ghi nhận thanh toán (COD / Banking / Card / Wallet).

Công việc

- Migration payments

- PaymentService

- Webhook handler (nếu có)

- Admin payment logs

- UI:

  - Payment result page

  - Payment status indicator

Output

Xử lý thanh toán tối thiểu + lưu trạng thái.

MODULE H — SHIPMENTS

(Làm độc lập; không bắt buộc giai đoạn đầu)

Mục tiêu

Quản lý vận chuyển: carrier, tracking, trạng thái.

Công việc

- Migration shipments

- ShipmentService

- UI:

  - Admin update shipment

  - User xem tracking

Output

Quản lý vận chuyển đầy đủ.

MODULE I — COUPONS & MARKETING

(Độc lập; không ảnh hưởng core)

Mục tiêu

Mã giảm giá cho đơn hàng.

Công việc

- Migration coupons

- CouponService:

  - validate

  - apply

  - usage_limit

- UI:

  - Admin create/edit coupon

  - Frontend apply coupon

Output

Hệ thống mã giảm giá.

MODULE J — ADMIN DASHBOARD

(Phụ thuộc dữ liệu các module khác)

Mục tiêu

Giao diện quản trị tổng hợp.

Công việc

- DashboardController

- DashboardService:

  - total sales

  - pending orders

  - low stock products

- UI:

  - Cards display metrics

  - Simple charts (Alpine.js or chart.js)

Output

Trang Dashboard đầy đủ KPIs.

MODULE K — SYSTEM / ACTIVITY LOG / SETTINGS

(Độc lập)

Mục tiêu

Ghi log hoạt động và tùy chỉnh hệ thống.

Công việc

- Cấu hình spatie activity log

- Migration settings (optional)

- GlobalLoggingService

- UI:

  - activity log viewer

  - settings page

Output

Hệ thống log + settings.

MODULE L — FRONTEND WEBSITE UI (STATIC + DYNAMIC PAGES)

(Có thể giao riêng cho Frontend team)

Mục tiêu

Toàn bộ giao diện người dùng website.

Công việc

- Layout home, product list, detail

- Header + Footer

- Search box

- Category menu

- Cart + Checkout pages

- Account pages

- Styling các component

Output

Website client-facing đầy đủ giao diện.

MODULE M — DEVOPS / DEPLOYMENT

(Độc lập)

Mục tiêu

Phát hành production.

Công việc

- NGINX/Apache config

- Redis config

- Queue worker + Horizon

- Schedule tasks

- Supervisor

- Backup strategy

- CI/CD optional

MODULE N — ADVANCED SEARCH ENGINE

(Phụ thuộc Module C - Products)

1. Mục tiêu

Xây dựng trang tìm kiếm chuyên sâu, không chỉ lọc sản phẩm mà còn lưu lại hành vi người dùng (search terms) để phục vụ Marketing/Analytics và gợi ý từ khóa (Autocomplete).

2. Công việc

- Database Migration (search_logs):

  - id, user_id (nullable), session_id (string), keyword (string), results_count (int), ip_address, user_agent, created_at.

  - Mục đích: Tracking xu hướng tìm kiếm và "Zero result searches" (từ khóa không ra kết quả) để nhập hàng.

- Service Layer (SearchService):

  - search(string $keyword, array $filters): Tái sử dụng hoặc mở rộng logic của ProductService.

  - logSearch(string $keyword, int $count): Ghi log bắt đồng bộ (dispatch job hoặc ghi thẳng nếu traffic thấp).

  - getTrendingKeywords(): Truy vấn bảng search_logs để lấy top từ khóa (cache Redis).

  - getSuggestions(string $partial): Trả về danh sách tên sản phẩm khớp lệnh like %...% cho Autocomplete.

- Controller (SearchController):

  - Áp dụng đúng mẫu Hybrid Response.

  - Trả về JSON cho Autocomplete (Ajax).

  - Trả về View cho trang kết quả tìm kiếm đầy đủ.

- UI/UX (Frontend):

  - Search Page (/search?q=...): Grid sản phẩm, Sidebar filter (giống Category page nhưng giữ nguyên query string), thông báo "Không tìm thấy" kèm gợi ý sản phẩm khác.

  - Live Search Component (Alpine.js): Dropdown gợi ý ngay khi gõ vào thanh header.

3. Output

- Trang kết quả tìm kiếm hoạt động.

- Hệ thống tracking từ khóa (biết khách hàng đang tìm gì).

- API/Ajax cho Live Search suggestions.

Cập nhật chi tiết kỹ thuật (Technical Specs)

Bạn cần bổ sung các đoạn mã sau vào phần hướng dẫn Dev để đảm bảo đúng quy tắc dự án:

1. Database Schema (Bổ sung vào mục 4)

Module N — Search Analytics

- search_terms:

  - id, term (string, index), hits (int default 1), last_searched_at (timestamp).

  - (Dùng để hiển thị "Từ khóa phổ biến" nhanh chóng).

- search_logs (như mô tả ở trên).

2. Service Pattern (Bổ sung vào mục 6 - Service Layer)

6.6 SearchService

- search($params): Gọi ProductService để lấy query gốc, nhưng wrap thêm logic Log từ khóa.

- Lưu ý: Sử dụng MySQL Full-Text Search (nếu MySQL 8.0+) hoặc whereLike đơn giản tùy quy mô. Nếu scale lớn, note lại việc chuyển sang Laravel Scout (Meilisearch) trong tương lai.

4. UI Structure (Bổ sung vào mục 14.2)

8. Search Result Page (/search)

- Breadcrumb: Trang chủ > Tìm kiếm: "{keyword}"

- Layout: Giống trang Listing (Category) nhưng:

  - Tiêu đề: "Kết quả tìm kiếm cho '{keyword}' ({count} sản phẩm)"

  - Nếu count == 0: Hiển thị component <x-empty-state> và gọi <x-product-grid> của "Sản phẩm bán chạy" để giữ chân khách hàng.

CÂU LỆNH (PROMPT) GỬI CHO AI:

"Chào AI, hãy đóng vai Senior Laravel Developer. Tôi có một bản thiết kế hệ thống E-Commerce theo kiến trúc Layered Monolith với yêu cầu đặc biệt về Hybrid Response (JSON/View) và Console Logging để debug.

Hãy đọc kỹ tài liệu dưới đây và bắt đầu triển khai Bước 1: Setup Project & Database Schema. Chưa cần viết logic Service vội, hãy tập trung setup cấu trúc thư mục và file Layout có script debug log trước."

SƠ ĐỒ PHỤ THUỘC MODULE (DEPENDENCY MAP)

Module 0 (Foundation)

├─ Module A (Users)

├─ Module B (Categories)

├─ Module C (Products) ← B

├─ Module D (Cart) ← A,C

├─ Module E (Checkout) ← D,A

├─ Module F (Order Placement) ← A,C,D

├─ Module G (Payments) ← F

├─ Module H (Shipments) ← F

├─ Module I (Coupons) ← F

├─ Module J (Admin Dashboard) ← B,C,F

├─ Module K (System/Log)

└─ Module L (Frontend UI) ← B,C,D,E,F,I